melléklet a 258/2026. (VII.31.) határozathoz

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása”

amely létrejött egyrészről

Név: Mór Városi Önkormányzat

Székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 6.

Adószáma: 15727220-2-07

Pénzforgalmi számlaszáma: 11600006-00000000-76354634

Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank

Képviselő neve: Fenyves Péter polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: KULCS Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szlovák utca 6.

Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 07-09-022840

Adószám: 24104964-2-07

Számlaszám: 10200232-29375376-00000000

Számlavezető pénzintézet: K & H

Kapcsolattartó: Skobrák András

Telefon: +36 303658578

Fax: -

Képviselő neve: 	Nemes Károly ügyvezető

mint Vállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)

– együttesen Felek – között az alábbi helyen és időben, a következő feltételekkel:

I.)

ELŐZMÉNYEK

  - Felek rögzítik, hogy 2026. május 26. napján Kivitelezési szerződést kötöttek „Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása” tárgyban (a továbbiakban: Szerződés). A szerződés 2026. május 26. napján lépett hatályba.

  - Felek rögzítik, hogy Megrendelő a megvalósítandó beruházáshoz kapcsolódó további pótmunkákat kíván megrendelni Vállalkozótól, az alábbiak szerint:

Mór, Zrínyi utca ivóvíz gerincvezeték kiváltási munkák: 220 m ivóvízvezeték cseréhez aszfaltburkolat bontás, munkaárok kiemelés, törmelék elszállítás, csővezeték alatti ágyazat és afeletti visszatöltés és tömörítés készítése, vízépítési anyagok beszerzése. szakfelügyelet biztosítása a közműépítéshez, valamint a nyomvonal bemérési jegyzőkönyve.

A pótmunka igény a Megrendelő által utólagos megrendelés keretében merült fel. Az elvégzendő pótmunka nem engedélyköteles.

A pótmunka igényeket Megrendelő Műszaki ellenőre jóváhagyta, az ezzel kapcsolatos dokumentáció jelen módosítás 1. sz. mellékletét képezi.

Megrendelő a fenti pótmunkákra vonatkozóan árajánlatot kért Vállalkozótól. Vállalkozó az árajánlatot 2026. július 20. napján átadta Megrendelő részére. A Vállalkozó árajánlata (árazott költségvetése a jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete). A Vállalkozó árajánlata a Megrendelő műszaki ellenőre által jóváhagyásra került. A Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyását a jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmazza.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. május 14. napján meghozta az 160/2026 (V. 14.) önkormányzati határozatot, amely alapján Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan egyetért a „Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén a Zrínyi utca felújításával kapcsolatos építési munkálatok megvalósítása” tárgyú projekt pótmunkák elvégzése miatt szükséges kivitelezői szerződés módosításával, a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képező, Műszaki ellenőri jóváhagyásban foglaltak alapján. A Képviselő-testület határozata jelen szerződésmódosítás 3. számú mellékletét képezi.

A fentiekre tekintettel szükséges a Szerződés módosítása.

II.)

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

  - A Felek rögzítik, hogy az alábbi pótmunkák kivitelezésének szükségessége miatt szükséges a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) módosítása az alábbiak szerint:

Módosítás tárgya: Ivóvíz gerincvezeték kiváltása munkák, a jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékleteként csatolt műszaki tartalom és a 2. sz. mellékletként csatolt tételes árajánlat szerint.

A pótmunkák kivitelezésének szükségessége miatt módosításra kerül továbbá a vállalkozói díj és a számlázás rendje.

III.)

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

  - Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják, a módosítást vastagon, dőlten jelölik.

  - A Szerződés mellékletét képező Műszaki leírás (műszaki tartalom) a Szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képező műszaki tartalommal egészül ki.

  - A Szerződés III.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„1./ Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Megrendelő összesen nettó 135 288 535- Ft, azaz nettó százharmincötmillió-kétszáznyolcvannyolcezer-ötszázharmincöt forint vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére, mely összeg nem tartalmazza a tartalékkeret összegét.

  - A Szerződés III.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„6./ Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj az alábbi tételekből tevődik össze:

Nettó vállalási ár:		135 288 535.- Ft

Tartalékkeret:		5 985 713.- Ft

nettó összesen:		141 274 248.- Ft

ÁFA összesen:		38 144 047.- Ft

bruttó összesen		179 418 295.- Ft

azaz bruttó százhetvenkilencmillió-négyszáztizennyolcezer-kettőszázkilencvenöt forint.”

  - A Szerződés V.3. pontja az alábbi bekezdéssel kerül kiegészítésre:

„A pótmunka keretében elvégzésre kerülő kivitelezési munkálatok díja azok elvégzését követően, külön számlában kerülnek elszámolásra”.

  - A Szerződés VI.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1./ Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő 5 985 713,- Ft összegű tartalékkerettel rendelkezik. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) és (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően felek a tartalékkeret felhasználásának szabályait, lehetséges eseteit és pénzügyi feltételeit az alábbiak szerint határozzák meg.”.

IV.)

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

  - A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja a 2.1. pontban foglalt módosítás tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdése (de minimis szabály) alapján fennáll. A Felek erre tekintettel a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírást és tervdokumentációt, valamint a Szerződés III.1., III.6., V.3. és VI.1. pontját új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.

A Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül, tekintettel az alábbiakra:

A Szerződés eredeti értéke nem éri el az uniós értékhatárt.

A Szerződés tárgya építési beruházás.

A szerződésmódosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződéses érték nettó 119 714 251,- Ft, amelynek 15%-a nettó 17 957 138,- Ft. A szerződésmódosítás következtében a szerződéses érték összesen nettó 15 574 284,- Ft-tal növekszik, amely nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át.

A szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, hiszen nem változik meg a beszerzés tárgya, sem a szerződés típusa, a műszaki tartalom módosítása iránt felmerült igények illeszkednek az eredeti műszaki tartalomhoz. Az elvégzendő pótmunka az eredeti műszaki tartalomhoz szorosan kapcsolódik, hasonló munkák, munkanemek ellátását igényli. Az elvégzendő munkanemek nem, illetve csak minimálisan változnak, hasonló munkák, munkanemek ellátását igénylik, ugyanazon kivitelező képes azokat elvégezni, ugyanazon kivitelező rendelkezik a szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunka elvégzéséhez szükséges humán- és eszköz erőforrásokkal.

Teljesül továbbá a Kbt. 141. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel is, mivel a szerződésmódosítás a szerződés értékének változásával jár, továbbá a szerződésmódosítás keretében módosuló további elemek változása az érték változásával összefügg.

A Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti jogalap arra tekintettel is alkalmazható, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek akkor is jogszerűen alkalmazhatók lettek volna, ha a Megrendelő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.

V.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  - A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosítás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba.

  - A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

  - Jelen szerződésmódosítást Felek 2 egymással mindenben megegyező eredeti példányban írják alá.

Mellékletek:

1. számú melléklete: Műszaki dokumentáció

2. számú melléklete: Vállalkozó árajánlata (árazott költségvetése)

3. számú melléklete: Képviselő-testületi határozat

Mór, 2026. …………

| Mór Városi Önkormányzat (Megrendelő) |  | KULCS Útépítő és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság (Vállalkozó) |
| --- | --- | --- |
| képviseletében |  | képviseletében |
| Fenyves Péter |  | Nemes Károly |
| polgármester |  | ügyvezető |

Jogi ellenjegyző:	Pénzügyi ellenjegyző:

Mór, 2026…….. ……..	Mór, 2026. ……. ……..

………………………………..	………………………………..

dr. Taba Nikoletta	Hossó Anita

jegyző 	pénzügyi irodavezető

melléklet az előterjesztéshez