melléklet a 75/2026. (II.18.) határozathoz

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

1. SORSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Közvilágítás fejlesztésére és üzemeltetésére”

Amely létrejött egyrészről

Mór Városi Önkormányzat (székhely: 8060 Mór, Szent István tér 6., adószám: 15727220-2-07, pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-76354634, számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank) képviseletében Fenyves Péter polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

MVM Lumen Kft. (székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44.,	adószám: 27418163-2-06, cégjegyzékszám: 06-09-027219, bankszámlaszám: 11794008-24026479-00000000), képviseletében: Orgovány Ferenc ügyvezető és Bencsik Anita Tünde együttes képviseletre jogosult munkavállaló,

mint ESCO Szolgáltató (továbbiakban: ESCO Szolgáltató),

harmadrészről

RONEKO Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9., adószám: 10653386-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-001832, bankszámlaszám: 10402908-50526778-68651004), képviseletében: Csákberényi-Nagy Ignác Attila ügyvezető és Nemes Elvira ügyvezető,

mint konzorciumi partner és mint üzemeltetési Engedélyes (továbbiakban: Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyes)

(ESCO Szolgáltató és a Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyes együttesen: Szolgáltató) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

I.)

ELŐZMÉNYEK

  - Felek rögzítik, hogy 2024. június 28. napján Szolgáltatási szerződést kötöttek „Mór közvilágításának fejlesztése és üzemeltetése” tárgyban (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés az aláírásának napján lépett hatályba.

Felek rögzítik, hogy a szerződő félként rögzített MVM ESCO Urban Kft., mint ESCO Szolgáltató személyébenváltozás állt be és MVM Optimum Kft néven folytatta szerződéses feladatát. Majd az MVM Optimum Kft. közvilágítási üzletága 2025. szeptember 30. napjával beolvadt az MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságba (székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44.; cégjegyzékszám: 06-09-027219). Az előbbi beolvadást követően az MVM Optimum Kft. jogutódja az MVM Lumen Fényszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság lett.

A beolvadás a Megrendelő, az MVM ESCO Urban Kft. és a RONEKO Kft. között 2024. június 28. napján Közvilágítás fejlesztésére és üzemeltetésére vonatkozó Szolgáltatási Szerződés tárgyban létrejött, hatályos szerződést nem érinti, az abban megjelölt jogok és kötelezettségek tekintetében az MVM Lumen Kft. lett az MVM Optimum Kft. jogutódja.

  - Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Szerződés V. B) pontját kívánja módosítani oly módon, hogy a Szerződésben egyértelműen megállapíthatók legyenek az eredetileg lehetőségként biztosított árindexálás részletes feltételei.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 18. napján meghozta a …./2026. (II.18.) önkormányzati határozatot, amely alapján Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan egyetért a Szerződés V. B) pontjának módosításával. A Képviselő-testületi határozat jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete.

A fentiekre tekintettel szükséges a Szerződés módosítása.

II.)

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA ÉS INDOKAI

  - A Felek rögzítik, hogy ahhoz, hogy a Szerződésben egyértelműen megállapíthatók legyenek az eredetileg lehetőségként biztosított árindexálás részletes feltételei, szükséges a szerződés V. B) pontjának módosítása.

III.)

A SZERZŐDÉSES MEGÁLLAPODÁS MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEI

  - Fenti előzmények alapján Felek a Szerződést egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják, a módosítást vastagon, dőlten jelölik.

  - A szerződés V. B) pontja az alábbiak szerint módosul:

„B) Közvilágítás üzemeltetési díj és megfizetése

A Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyest az ESCO fejlesztési beruházás megvalósítását követően az ESCO közvilágítási berendezések és a Meglévő közvilágítási berendezések 120 hónapos üzemeltetéséért és karbantartásáért havi közvilágítás üzemeltetési díj (a továbbiakban: Közvilágítás Üzemeltetési díj) illeti meg, melynek összege nettó 430 000,-Ft + Áfa.

A Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján rögzítik, hogy a Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyes évente 1 alkalommal, minden év január 1. napjától jogosult a Közvilágítás Üzemeltetési Díjat a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző naptári évre (bázisidőszak: január 1-től december 31-ig) vonatkozó, a szolgáltatások körében mért fogyasztói árindex (éves átlagos árváltozás) mértékével megemelni.

Az indexálás alapja a megelőző évben érvényes Üzemeltetési Díj összege. Amennyiben a KSH által közzétett árindex értéke negatív vagy nem haladja meg a 0%-ot, a díj változatlan marad.

Az indexálás nem automatikus: a Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyes a KSH hivatalos adatközlését (általában a tárgyév január közepe) követő 15 napon belül írásban, indexálási igénybejelentés útján értesíti a Megrendelőt az új díjtételről és a számítás levezetéséről. Az új díj január 1-jétől visszamenőleges hatállyal lép életbe. Az adatközlésig eltelt időszakra vonatkozó díjkülönbözetet a felek a következő esedékes számlában számolják el.

Az indexálás alapjául a KSH 1.2.1.3. táblázata (vagy az annak helyébe lépő mindenkori hivatalos statisztikai kimutatás) szerinti „Szolgáltatások” főcsoport éves átlagos árindexe szolgál.

A Közvilágítás Üzemeltetési Díj megfizetése havonta utólag, a Megrendelő által a teljesítés elismeréseként kiállított teljesítésigazolás alapján, valamint a Megrendelő részére benyújtott és általa befogadott számlák alapján, a Ptk. 6:130. § (l) és (2) bekezdés szerint a Közvilágítási Üzemeltetési Engedélyes bankszámlájára átutalással történik. A teljesítés elismerésére és az ellenszolgáltatás megfizetésére a Kbt. 135. § (l) és (5)-(6) bekezdései is irányadók.

Felek rögzítik, hogy késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6: 155. § szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles.

A Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyes vállalja, hogy amennyiben a bankszámlaszáma módosításra kerül, a módosítást követő 8 naptári napon belül tájékoztatja a Megrendelőt, aki az Üzemeltetési Díjat a tájékoztatás igazolt kézhezvételét követően a megadott bankszámlaszámra utalja.”

IV.)

A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS FELTÉTELEI FENNÁLLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

  - A Felek álláspontja szerint a szerződésmódosítás jogalapja az árindexálás metodikájának pontosítása tekintetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése (nem lényeges módosítás) alapján fennáll. Az eredeti Szerződés V. B) pontja már rendelkezett az üzemeltetési díj KSH árindex alapú felülvizsgálatáról, azonban a Közbeszerzési Hatóság aktuális útmutatóira és a jogbiztonság követelményére tekintettel a felek szükségesnek látták a korábban rögzített mechanizmus technikai részletszabályainak (pontos mutató, bázisidőszak, eljárásrend) rögzítését. A módosítás a szerződés jellegét nem változtatja meg, új elemet nem vezet be, kizárólag a már meglévő jogosultság végrehajthatóságát teszi egyértelművé.

A Felek erre tekintettel a szerződés V. B) pontját új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítják.

A módosítás az alábbiak miatt nem tekinthető lényegesnek:

A szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg, a módosítás kizárólag az eredetileg is rögzített árindexálási feltételek pontosítását érinti.

a) A szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, figyelemmel arra, hogy a módosítás érdemi feltételeket nem, kizárólag az eredetileg is rögzített árindexálási feltételek pontosítását érinti.

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg, ugyanis jelen szerződésmódosítás nincs hatással a Szerződés gazdasági egyensúlyára;

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, ugyanis a módosítás az ajánlattevő kötelezettségeit nem érinti.

V.)

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  - A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződésmódosítás valamennyi Fél általi aláírás napján lép hatályba, és a 2026. évben esedékes indexálásra is irányadó.

  - A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak és érvényesek.

  - Jelen szerződésmódosítást Felek 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban írják alá.

Mellékletek:

1. számú melléklete: Képviselő-testületi határozat

2. számú melléklet: Az ESCO szolgáltató jogutódlását igazoló iratok

Mór, 2026. február …….

| ……………………………….. Mór Városi Önkormányzat Fenyves Péter polgármester Megrendelő | ……………………………….. MVM Lumen Kft. Orgovány Ferenc ügyvezető és Bencsik Anita Tünde együttes képviseletre jogosult munkavállaló ESCO Szolgáltató |
| --- | --- |
|  | ……………………………….. RONEKO Kft. Csákberényi-Nagy Ignác Attila ügyvezető és Nemes Elvira ügyvezető Közvilágítás Üzemeltetési Engedélyes |

| Mór, 2026. ………………… Dr. Taba Nikoletta jegyző jogi ellenjegyző. | Mór, 2026. ………………… Hossó Anita pénzügyi ellenjegyző. |
| --- | --- |