MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

DOKUMENTÁCIÓ

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

2012. december

TARTALOMJEGYZÉK

#### BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

#### A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ

#### ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ

#### AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

#### A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

#### Az Ajánlatkérő

#### Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy

#### A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége

#### Ajánlattevő feladata

#### A közbeszerzési eljárás nyelve

- A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek

#### AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

#### MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK, FORMANYOMTATVÁNY

#### SZERZŐDÉSTERVEZET

#### MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ajánlatkérő nevében eljáró személynek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden Ajánlattevőnek lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen cél elérése érdekében a jelen dokumentáció – megfelelően csoportosítva, akár ismételve is – tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a sikeres ajánlattételt.

Jelen dokumentáció az Ajánlattevőknek 2012. december ... napján közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívás alapján készült.

A fenti ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan; esetleges ellentmondás esetén az ajánlattételi felhívás rendelkezései az irányadóak.

Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésékben a jelen dokumentáció rendelkezései az irányadóak.

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

- A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése

  - Ajánlatkérő: a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a megrendelővel.

Az ajánlatkérő és a megrendelő fogalmakat általában, mint egyezőket alkalmazzuk.

  - Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.

  - Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó iratanyag.

A Dokumentáció átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele.

# A Dokumentáció az ajánlattételi dokumentációból, valamint az alapadatokat, okiratokat, közbeszerzési műszaki leírást, a költségvetési kiírást, mennyiségi kimutatást tartalmazó Műszaki dokumentációból áll.

A Dokumentáció rendelkezéseinek nem megfelelő ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelen.

  - Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként kihirdetett ajánlattevő és az ajánlatkérő között létrejövő építési vállalkozási szerződés.

- Az Ajánlatkérő:

Mór Városi Önkormányzat

cím: 	8060 Mór, Szent István tér 6.

telefon: 	+36 22/560-860

fax: 	+36 22/560-822

képviseli: Fenyves Péter polgármester

e-mail:	fenyves@mor.hu

- Az Ajánlatkérő nevében eljáró személy:

PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt

1022 Budapest, Bimbó út 68.

Tel: +36 1 411 8400

Fax: +36 1 411 8401

Email: perger.kristof@kozbeszerzes.com

Képviseli: Dr. Panácz István vezérigazgató

Kapcsolattartó: dr. Perger Kristóf Péter

- A közbeszerzési eljárás tárgya, főbb mennyisége:

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

Az építési beruházást a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentációban foglaltak szerint kell elvégezni.

A kivitelezés főbb paraméterei, mennyiségei:

I. rész: Út- és járda felújítás:

Lamberg kastély előtti kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítása

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		2,50	m3

zúzottkő alap		1,50	m3

térkő felület		10,00	m2

szegélyépítés		11,00	m

Hunyadi utcai járda felújítása (Május 1. és Úttörő utca között)

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		42,00	m3

zúzottkő alap		36,50	m3

térkő felület		162,50	m2

szegélyépítés		250,00	m

Hunyadi utcai járda felújítása (Szilágyi Erzsébet utcáig)

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		96,00	m3

zúzottkő alap		77,00	m3

térkő felület		325,00	m2

szegélyépítés		169,00	m

Dózsa Gy. utcai járda felújítása (I. ütem)

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		98,00	m3

zúzottkő alap		63,00	m3

térkő felület		290,00	m2

szegélyépítés		227,00	m

Dobó I. utcai járda felújítása (II. ütem)

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		9,50	m3

zúzottkő alap		11,50	m3

térkő felület		46,00	m2

szegélyépítés		45,00	m

Erzsébet téri járda felújítása

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		11,50	m3

zúzottkő alap		14,50	m3

térkő felület		70,50	m2

szegélyépítés		88,50	m

Rákóczi utcai járda felújítása

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		161,00	m3

zúzottkő alap		133,00	m3

betonlap járda építése	746,00	m2

e.gy. beton folyóka építése		135,00	fm

Összesen:

munka		mennyiség	dimenzió

földmunka		420,50	m3

zúzottkő alap		337,00	m3

térkő felület		904,00	m2

szegélyépítés		790,50	m

betonlap járda építése	746,00	m2

e.gy. beton folyóka építése	135,00	fm

II. rész: Csapadékvíz elvezetés:

Árokburkolás az Álmos vezér utca páratlan oldalán

munka				mennyiség	dimenzió

betonlap burkolatú árok földmunkával	213,20	fm

(útpadka) folyóka építése		21,00	m

"homlokfal ráépítés bejároknál

(födmunkával, zsaluzással, acélbetét elhelyezésével,

dilatációval, betonozással, felületkezeléssel)"		20,00	db

előregyártott homlokfal beépítése			5,00	db

bejáró készítés ø 40 cm előregyártott betoncsővekből	15,20	m

Csapadékvíz elvezetése a Kinizsi és Rózsa utcákban

munka				mennyiség	dimenzió

földmunka				147,00	m3

folyóka					149,00	fm

kerti szegély 				149,00	fm

mederlap burkolat készítés, hézagolás	116,40	m2

Csapadékvíz elvezetése a Mónus Illés közben

munka				mennyiség	dimenzió

földmunka				28,90	m3

folyóka					23,00	fm

zárt szakasz KG-PVC DN250 csővekből	52,00	m

Talajvízszint süllyesztése a Szt. Borbála utcában

munka				mennyiség	dimenzió

földmunka				540,00	m3

(munkaárók) dúcolás, bontás		610,00	m2

geotextilia elhelyezés			700,00	m2

szivárgó  építés				390,00	m

Összesen:

munka				mennyiség	dimenzió

betonlap burkolatú árok földmunkával	213,20	fm

folyóka építése				193,00	fm

"homlokfal ráépítés bejároknál

(födmunkával, zsaluzással, acélbetét elhelyezésével,

dilatációval, betonozással, felületkezeléssel)"	20,00	db

előregyártott homlokfal beépítése		5,00	db

bejáró készítés ø 40 cm előregyártott betoncsővekből	15,20	m

földmunka				715,90	m3

kerti szegély 				149,00	fm

mederlap burkolat készítés, hézagolás	116,40	m2

(munkaárók) dúcolás, bontás		610,00	m2

geotextilia elhelyezés			700,00	m2

szivárgó  építés				390,00	m

zárt szakasz KG-PVC DN250 csővekből	52,00	m

Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazva az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadásra kerülő árazatlan költségvetési kiírást.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

- Ajánlattevő feladata:

Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást az ajánlattételi felhívásban, a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározottak és annak részét képező építési (vállalkozási) szerződés rendelkezései szerint, illetve a műszaki dokumentációban meghatározott mennyiségi és minőségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.

Ajánlattevő feladata kiterjed a műszaki dokumentációban meghatározott valamennyi feladatra, abban az esetben is, ha azt a vállalkozási szerződés nem tartalmazza; illetve esetleges azon feladatokra is, amelyeket a vállalkozási szerződés tartalmaz, azonban a műszaki dokumentáció nem.

- A közbeszerzési eljárás nyelve

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik.

A kizárólag külföldi telephellyel rendelkező ajánlattevőnek (konzorcium esetén konzorciumi tagnak) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar fordításban kell az ajánlatához csatolnia. Fenti rendelkezés irányadó valamennyi nem magyar nyelvű okiratra vonatkozóan, azzal, hogy amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

- A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, részletes szerződéses feltételek

  - Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között a szerződés az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre.

II. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI

8.1.  Az ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény vonatkozó előírásaival összhangban. Az ajánlat az ajánlati kötöttség beállta után semmilyen formában – sem formailag, sem tartalmilag - nem módosítható.

8.2.      Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőséget.

8.3.    Az ajánlattevőnek nyertesként történő kihirdetése esetén sincs lehetősége ajánlata, vagy a jelen dokumentáció bármely – akárcsak rész – kérdésének megváltoztatására sem.

8.4.  Az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően írásban kiegészítő információkért fordulhat az eljáróhoz, aki a kért információt a Kbt. 122.§ (5) bekezdése alapján az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben írásban megadja. A tájékoztatás tartalmát valamennyi ajánlattevő megkapja. Az írásbeli tájékoztatás a Kbt. 45. § (3) bekezdésében maghatározott határidő betartása mellett oly módon kérhető, hogy a kérdéseknek a határidő lejártának napján meg kell érkezniük ajánlatkérő megbízottjához fax vagy e-mail útján. Ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő tájékoztatás rugalmas nyújtása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a perger.kristof@provialzrt.hu email címre is eljuttatni szerkeszthető formában is.

8.5.    Az ajánlatkérő és a képviseletében eljáró megbízott felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő lejártát követően, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő és a képviseletében eljáró megbízott az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az eredményhirdetésig az ajánlattevők megkereséseire, kérdéseire nem válaszol.

8.6.   Ajánlattevőknek ajánlatukat a dokumentáció 1. sz. mellékletét képező kötelező tartalomjegyzék szerint kell benyújtaniuk. A kötelező tartalomjegyzék egyúttal az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke is.

8.7.     Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:

- az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

8.8.   Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

8.9.     Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57.§-ában foglalt kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint:

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá.

8.10.   Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

8.11.   Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot nemleges tartalommal is.

Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 26. § szakaszát, amelynek értelmében, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)

8.12.   Az ajánlatban benyújtott igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani (azonban valamennyi nyilatkozatot eredetiben kell csatolni). Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.

8.13.  Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

8.14.   Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.

8.15.  Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

- tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;

- tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;

- tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;

- tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést követően a kifizetés megtörténhet;

- tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;

- az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

További információk:

A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi címeken:

OMMF:	1024 Budapest. Margit krt. 85., levélcím: 1399 Bp. 62. Pf. 639,

tel: 06-1-346-9400, fax: 06-1-346-9417, zöld szám: 06-80-204-292, a területi kirendeltségek elérhetősége a www.ommf.hu internet-címen található

ÁNTSZ:	1097 Budapest, Gyáli út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.

tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a regionális és kistérségi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu internet-címen található

MBFH:	1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

tel.: 06-1-301-2900, fax: 06-1-301-2903, zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a www.mbfh.hu internet-címen található

NAV:	1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

tel.: 06-1-428-5100, fax: 06-1-428-5382, kék szám: 06-40-42-42-42, a területileg illetékes regionális igazgatóságok elérhetősége a www.apeh.hu internet-címen található

OKTVF: 	1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

tel.: 06-1-224-9100, fax: 06-1-224-9262, a területileg illetékes felügyelőségek elérhetősége a www.orszagoszoldhatosag.gov.hu internet-címen található

Az ajánlattevő a Kbt. 54. §-a alapján köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

- iII. Mellékletek, Nyilatkozatminták, formanyomtatványok

(1. számú melléklet)

Kötelező Tartalomjegyzék

|  |  | Oldalszám |
| --- | --- | --- |
| 1. | Felolvasólap (2. számú melléklet) |  |
| 2. | Adatlap (3. számú melléklet) |  |
| 3. | Ajánlattételi nyilatkozat (4. számú melléklet) |  |
| 4. | Tartalomjegyzék (1. számú melléklet) (Oldalszámokkal ellátva) |  |
|  | Igazolások, dokumentumok |  |
| 5. | Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése (Opcionális - Amennyiben közös az ajánlattétel.) |  |
| 6. | Ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és az alkalmasság igazolására igénybevett szervezet nyilatkozatai a kizáró okok fenn nem állásáról. (5. és 6. számú melléklet) |  |
| 7. | Aláírási címpéldány, vagy aláírás minta és adott esetben meghatalmazás (Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, illetőleg az alvállalkozó képviseletére jogosult személy írta alá.) |  |
|  | Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása |  |
| 8. | P/1 gazdasági-pénzügyi alkalmasság |  |
|  | Műszaki, ill. szakmai alkalmasság igazolása |  |
| 9. | M/1 műszaki-szakmai alkalmasság (7. számú melléklet) |  |
|  | Egyéb igazolások, dokumentumok |  |
| 10. | Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése és az 55.§ (5) bekezdése szerint (8. számú melléklet) |  |
| 11. | Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint (9. sz. melléklet) |  |
| 12. | Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerint (10. sz. melléklet) |  |
| 13. | Nyilatkozat a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja alapján (11. és 12. sz. melléklet) |  |
| 14. | Nyilatkozat a Kbt. 126.§ (5) bekezdése alapján (13. sz. melléklet) |  |
| 15. | Kitöltött tételes költségvetési kiírás |  |

(2. számú melléklet)

felolvasólap

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Ajánlati ár az I. rész vonatkozásában (nettó Ft+Áfa) út- és járda felújítás | _____________________ Ft + ____ ÁFA |
| Ajánlati ár a II. rész vonatkozásában (nettó Ft+Áfa) csapadékvíz elvezetés | _____________________ Ft + ____ ÁFA |

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(3. számú melléklet)

adatlap

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő telefonszáma: |  |
| Ajánlattevő telefaxszáma: |  |
| Kijelölt kapcsolattartó személy neve, beosztása: |  |
| Kapcsolattartó pontos címe: |  |
| Kapcsolattartó telefonszáma: |  |
| Kapcsolattartó fax száma: |  |
| Kapcsolattartó e-mail címe: |  |

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(4. számú melléklet)

ajánlattételi nyilatkozat

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

- Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a Kbt. 60. § (3) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

- Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – a jelen ajánlatunkban megjelölt ………………….,-Ft + ÁFA, összesen …………………,-Ft., azaz …………………………………………….forint összegű ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük.

- Elfogadjuk az ajánlattételi dokumentációban lévő szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.

- Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és az építést teljesítjük az ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

- Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt-ben meghatározott összeférhetetlenségi követelményeknek.

- Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.

- Tudomásul vesszük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakembereket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.

- Alulírott …………………………………, mint a ………………………………………… (székhely: …………………………………..) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom a Kbt. 60.§ (5) bekezdésének megfelelően, hogy cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-

kis-

középvállalkozásnak

minősül

nem vonatkozik rá e törvény.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(5. számú melléklet)

- Nyilatkozat

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 56. § (1) és (2) bekezdés tekintetében

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a Közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 56.§ (1) bekezdés:

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével

ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy

gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(2) bekezdés:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

(6. számú melléklet)

NYILATKOZAT M/1

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontja tekintetében

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

Alulírott ………………..………., (képviseli:……………….) mint Ajánlattevő / Közös Ajánlattevő* az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívás feladását megelőző öt évben (60 hónapban) a legjelentősebb építési beruházásaink az alábbiak voltak:

| A szerződést kötő másik fél | Az ellenszolgáltatás összege (forint) | Teljesítés ideje | Teljesítés helye | A kivitelezés tárgya | A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kelt:

………………………………

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Csatolandók a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti igazolások is. Egyúttal felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az igazolásokkal alátámasztott referenciákat is fel kell tüntetni ezen nyilatkozaton.

Továbbá a referencianyilatkozatból és igazolásokból egyértelműen ki kell derülnie, hogy ajánlattevő megfelel-e az M1 pontban jelölt alkalmassági kritériumnak.

- (7. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) és 55.§ (5)bekezdése alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5)bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

tárgyú közbeszerzési eljárásban:

1. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe:

Közbeszerzés része(i)

2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, és a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek:

| Alvállalkozó cég neve, székhelye | Közbeszerzés része(i) | Teljesítési arány (%) |
| --- | --- | --- |

3. Az alábbi szervezetek nyújtanak erőforrást:

| Erőforrást nyújtó szervezet neve, székhelye | Alkalmassági feltétel (melyek tekintetében ajánlattevő más szervezetek erőforrásaira támaszkodik) |
| --- | --- |

Kelt:

………………………………

<cégszerű aláírás>

(8. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

tárgyú közbeszerzési eljárásban

a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56 §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk igazolására igénybevett más szervezet nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56 §. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Kelt:

………………………………

<cégszerű aláírás>

(9. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 55 (5). § alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 55. (5) § bekezdésével összhangban, felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

tárgyú közbeszerzési eljárásban

A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kelt:

………………………………

<cégszerű aláírás>

(10. számú melléklet)

Nyilatkozat

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja

alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Korm. rendelet 2. § ib) pontjával összhangban, felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

tárgyú közbeszerzési eljárásban

a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet:

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

- amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

(megfelelő aláhúzandó)

A fentiek szerinti valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiakban mutatjuk be:

Név:                ____________________________

Állandó lakhely: ____________________________

Név:                ____________________________

Állandó lakely:  ____________________________

Kelt:

………………………………

<cégszerű aláírás>

(11. számú melléklet)

Nyilatkozat

a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja

alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Korm. rendelet 2. § ib) pontjával összhangban, felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

tárgyú közbeszerzési eljárásban,

hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek, illetve tulajdonosaink között nincsen egyetlen olyan tulajdonos, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosnak minősülne.

Kelt:

………………………………..

cégszerű aláírás

(12. számú melléklet)

Nyilatkozat a Kbt. 126.§ (5). § alapján

Alulírott [név] mint a(z) [cégnév, székhely] ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 126.§ (5) bekezdésével összhangban, felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy az Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

tárgyú közbeszerzési eljárásban,

az előírt biztosítékot (előleg-visszafizetési biztosíték) a Kbt. 126.§ (4) bekezdése szerinti határidőkig Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátjuk.

Kelt:

………………………………

<cégszerű aláírás>

- IV. SzerződésTERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

I. rész

amely létrejött egyrészről

Mór Városi Önkormányzat

Székhely: 				8060 Mór, Sznet István tér 6.

Adószám: 				15362106-2-07

Pénzforgalmi számlaszám: 		12080607-01023927-00100005

Számlavezető pénzintézet neve:	Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselő neve: 			Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről

cégnév:

teljes jogú képviselője:

székhely:

nyilvántartó bíróság:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlaszám:

számlavezető pénzintézet:

kapcsolattartó:

telefon:

fax:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján jelen szerződés megkötésére került sor.

- A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – a jelenleg érvényben lévő műszaki előírásoknak megfelelő minőségben – történő megépítését:

Út- és járdafelújítási munkálatok keretében a Lamberg kastély előtti kijelölt gyalogos átkelőhely kialakítása, a Hunyadi utcai járda felújítása (Május 1. és Úttörő utca között, valamint a Szilágyi Erzsébet utcáig), Dózsa Gy. utcai járda felújítása (I. ütem), Dobó I. utcai járda felújítása (II. ütem), az Erzsébet téri járda felújítása, valamint a Rákóczi utcai járda felújítása jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció műszaki melléklet tervei, valamint Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés alapján.

A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlattételi dokmentáció műszaki dokumentáció részét képező és nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által beárazott költségvetés, valamint a műszaki dokumentáció helyszínrajz melléklete képezi.

A teljesítés helye: HU 211 Mór Város közigazgatási területe (8060 Mór, Szent István tér)

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- A 2012. december …. napján megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció

- A 2013. …………….. hó …. napján benyújtott ajánlat

- (adott esetben) a 2013. ………. hó …… napján benyújtott végleges ajánlat

- (adott esetben) Tárgyalási jegyzőkönyv(ek)

- Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát árajánlati költségvetése alapján, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

- 1.3. A vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozásában.

- 1.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja.

- 1.5. Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó szerződés a szerződés mellékletét képezi.

1.6. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

2) A vállalkozás díja

2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozói díj nettó: __________ Ft, azaz ________________________________ Ft.

- 2.2. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására.

2.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

2.4. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt többletmunkákat kivéve, egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3) Határidők

A kivitelezés megkezdésének időpontja: 	2013. _____________

A kivitelezés befejezési határideje:		2013. május 20.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját a 5. pontban szereplő pénzügyi feltételek szerint kifizetni.

4) Műszaki feltételek

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.

- 4.2. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.

Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg építményenként külön-külön megnyitni az építési naplót, azt folyamatosan vezetni és a munkaterületen hozzáférhető helyen őrizni. Az építési naplót magyar nyelven, egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, melynek első példánya a Vállalkozót, másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:	

Megrendelő részéről: név:	
		    cím: 		
		tel/fax:

e-mail:

Vállalkozó részéről: név: 				
		   cím: 		
		tel/fax: 		
		e-mail:

Megrendelő műszaki ellenőre:

cím:

tel/fax:

e-mail:

- 4.3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.

- 4.4. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk.404. § (1) bek.).  A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

- 4.5. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Kivitelező felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért.

- 4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki ellenőrének bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján értesíteni.

- 4.7. Megrendelő műszaki ellenőre bevonásával köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Építési naplóban rögzíteni.	
A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

- 4.8. A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműtérképen fel nem tüntetett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A tényleges munkavégzés előtt Kivitelező és Megrendelő köteles egyeztetni az érintett közműkezelőkkel.

4.9. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani, amely az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ának (7) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

- 4.10. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

- 4.11. Az előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet.

- 4.12. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe az ajánlatának … oldalán szereplő a Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatának megfelelően. Az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

- 4.13. Vállalkozó köteles a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet, amennyiben a többletvizsgálat Megrendelő érdekében válik szükségessé.

4.14. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és a beszállítóinál is.

4.15. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.

5) Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított Teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Résszámla kibocsátására nincs lehetőség.

5.2. A számla késedelmes benyújtásából, vagy hibás, hiányos kiállításából adódó Megrendelőt ért károkért a felelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott számla akkor tekinthető befogadottnak, amennyiben az a szükséges mellékletekkel rendelkezik. Vállalkozó által kiállított számlát és annak bizonylatait Megrendelő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át Vállalkozótól.

5.3. A szerződés tárgyát képező kivitelezés finanszírozása saját forrásból az alábbiak szerint történik a Kbt. 130.§ (3) és (5) – (6) bekezdés és alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése szerint.

5.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen, a műszaki ellenőr bevonásával határozzák meg.

5.6. A számla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

5.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.8. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

5.9. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében.

6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Vállalkozó a teljesítési határidő neki felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér felső értékhatára egyenlő a meghiúsulási kötbér összegével.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

6.2. Vállalkozó a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ával.

Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő:

-a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, illetve amennyiben

-nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt összesen 30 munkanapot meghaladó késedelembe esik, továbbá

-amennyiben az aláírt szerződés alapján, a nyertes ajánlattevő által megfizetendő egyéb kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét.

Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

6.3. Amennyiben Vállalkozó él a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében és az ajánlattételi felhívásban biztosított lehetőséggel és a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő előleg kifizetését kéri, úgy az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosítékot kell a Megrendelő részére bocsátania, mely érvényességét a szerződés teljesítéséig fenn kell tartania. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

6.4. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. §. (6) bekezdés szerint.

6.5. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.

6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint, alvállalkozóival kötött szerződéseiben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

7) Átadás-átvétel

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, szakhatósági, közműkezelők bevonásával.  A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. A teljesítési jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírása után a számla benyújtható, illetve benyújtása 15 napon belül kötelező.

- 7.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása műszaki ellenőre bevonásával.

- 7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

- 7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése után jogosult.

- 7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

8) Szavatosság

- 8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.  Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

- 8.2. Vállalkozó felelős alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

- 8.3. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre Vállalkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

- 8.4. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban, szabványokban és más kivitelezéssel összefüggő előírásban foglalt feladatok elvégzése.

9) A Felek képviselete, kapcsolattartás

9.1. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai teljesítésigazolás kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan.

Műszaki ellenőrre vonatkozó adatok:

Név:

Cím:

Telefon:

Fax:

E-mail:

9.2. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:

Név:	Schmidt Norbert

Cím:	8060 Mór, Szent István tér 6.

Telefon:	22/407-125

Fax:	22/560-806

E-mail:	schmidtnorbert@mor.hu

A Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője:

Név:	[…]

Cím:	[…]

Telefon:	[…]

Fax:	[…]

E-mail:	[…]

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:	[…]

Cím:	[…]

Telefon: 	[…]

Fax:	[…]

E-mail:	[…]

9.3. A fenti személyek vagy adataik változásáról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.

9.4. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokat.

9.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.

9.6. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

9.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

10) Felmondás, elállás

10.1. A Megrendelő – a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával azonnal hatállyal megszűntetheti a szerződést, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha

- a Vállalkozó a munkát a 4.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi el;

- a Vállalkozó a Szerződés mellékletét képező mindenkori, aktualizált műszaki ütemtervben foglalt bármely határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;

- a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

- a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja;

- a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.

10.2. A Megrendelő a jelen Szerződést 15 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel).

10.3. A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik.

10.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

10.5. A 10.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.

11) Egyéb rendelkezések

11.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.

11.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

11.3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, azzal, hogy korlátozás nélkül jogosult a mű átdolgozására, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében.

11.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11.5. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő szerződésben.

12) Jogviták eldöntése

12.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskörtől függően a Móri Városi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

- 12.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

| ……………………………………… Mór Városi Önkormányzat (Megrendelő) | ……………………………………… (Vállalkozó) |
| --- | --- |
| P.H. | P.H. |
| Aláírás dátuma: 2013. …….……. napján | Aláírás dátuma: 2013. ……………... napján |

Ellenjegyzem:

………………………………………..

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

II. rész

amely létrejött egyrészről

Mór Városi Önkormányzat

Székhely: 				8060 Mór, Sznet István tér 6.

Adószám: 				15362106-2-07

Pénzforgalmi számlaszám: 		12080607-01023927-00100005

Számlavezető pénzintézet neve:	Raiffeisen Bank Zrt.

Képviselő neve: 			Fenyves Péter polgármester

mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről

cégnév:

teljes jogú képviselője:

székhely:

nyilvántartó bíróság:

cégjegyzékszám:

adószám:

számlaszám:

számlavezető pénzintézet:

kapcsolattartó:

telefon:

fax:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint:

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján jelen szerződés megkötésére került sor.

- A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – a jelenleg érvényben lévő műszaki előírásoknak megfelelő minőségben – történő megépítését:

Csapadékvíz elvezetési munkálatok keretében árokburkolás az Álmos vezér utca páratlan oldalán, csapadékvíz elvezetése a Kinizsi és Rózsa utcákban és a Mónus Illés közben, valamint a talajvízszint süllyesztése a Szt. Borbála utcában a jelen szerződés mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció műszaki melléklet tervei, valamint Vállalkozó ajánlatának részét képező árazott költségvetés alapján.

A kivitelezés pontos műszaki tartalmát az ajánlattételi dokmentáció műszaki dokumentáció részét képező és nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) által beárazott költségvetés, valamint a műszaki dokumentáció helyszínrajz melléklete képezi.

A teljesítés helye: HU 211 Mór Város közigazgatási területe (8060 Mór, Szent István tér)

A szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- A 2012. december …. napján megküldött ajánlattételi felhívás és dokumentáció

- A 2013. …………….. hó …. napján benyújtott ajánlat

- (adott esetben) a 2013. ………. hó …… napján benyújtott végleges ajánlat

- (adott esetben) Tárgyalási jegyzőkönyv(ek)

- Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvényének másolata

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát árajánlati költségvetése alapján, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

- 1.3. A vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozásában.

- 1.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja.

- 1.5. Vállalkozó felelősségbiztosítására vonatkozó szerződés a szerződés mellékletét képezi.

1.6. A Vállalkozó teljesítésének alapját képező műszaki és technológiai dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért és alkalmasságáért a Vállalkozó felel.

2) A vállalkozás díja

2.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozói díj nettó: __________ Ft, azaz ________________________________ Ft.

- 2.2. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására.

2.3. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

2.4. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt többletmunkákat kivéve, egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3) Határidők

A kivitelezés megkezdésének időpontja: 	2013. _____________

A kivitelezés befejezési határideje:		2013. május 20.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját a 5. pontban szereplő pénzügyi feltételek szerint kifizetni.

4) Műszaki feltételek

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a kivitelezés helyszínét előzetesen megtekintette, állapotát szemrevételezte.

- 4.2. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.

Vállalkozó „Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján köteles a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg építményenként külön-külön megnyitni az építési naplót, azt folyamatosan vezetni és a munkaterületen hozzáférhető helyen őrizni. Az építési naplót magyar nyelven, egy eredeti és két másolati példányban kell vezetni, melynek első példánya a Vállalkozót, másodpéldánya a Megrendelőt illeti meg.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:	

Megrendelő részéről: név:	
		    cím: 		
		tel/fax:

e-mail:

Vállalkozó részéről: név: 				
		   cím: 		
		tel/fax: 		
		e-mail:

Megrendelő műszaki ellenőre:

cím:

tel/fax:

e-mail:

- 4.3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában.

- 4.4. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk.404. § (1) bek.).  A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.
A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

- 4.5. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Kivitelező felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért.

- 4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki ellenőrének bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján értesíteni.

- 4.7. Megrendelő műszaki ellenőre bevonásával köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Építési naplóban rögzíteni.	
A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

- 4.8. A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműtérképen fel nem tüntetett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A tényleges munkavégzés előtt Kivitelező és Megrendelő köteles egyeztetni az érintett közműkezelőkkel.

4.9. Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot. A Vállalkozó vagy alvállalkozói által esetlegesen a munkaterületen okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a műszaki átadás-átvételig (annak lezárásáig) kijavítani, amely az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet 32. §-ának (7) bekezdése szerinti teljesítésigazolás kiállításának feltétele.

- 4.10. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

- 4.11. Az előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet.

- 4.12. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe az ajánlatának … oldalán szereplő a Kbt. 40.§ (1) bekezdése szerinti nyilatkozatának megfelelően. Az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

- 4.13. Vállalkozó köteles a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet, amennyiben a többletvizsgálat Megrendelő érdekében válik szükségessé.

4.14. Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyet, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és a beszállítóinál is.

4.15. Megrendelő a munkaterületet átadás-átvétel keretében adja át a Vállalkozó részére. Az átadás-átvétel megtörténtét az építési naplóban kötelesek a Felek rögzíteni.

5) Pénzügyi feltételek

5.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított Teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Résszámla kibocsátására nincs lehetőség.

5.2. A számla késedelmes benyújtásából, vagy hibás, hiányos kiállításából adódó Megrendelőt ért károkért a felelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott számla akkor tekinthető befogadottnak, amennyiben az a szükséges mellékletekkel rendelkezik. Vállalkozó által kiállított számlát és annak bizonylatait Megrendelő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át Vállalkozótól.

5.3. A szerződés tárgyát képező kivitelezés finanszírozása saját forrásból az alábbiak szerint történik a Kbt. 130.§ (3) és (5) – (6) bekezdés és alvállalkozó igénybevétele esetén a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdése szerint.

5.4. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül leszámlázni.

5.5. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen, a műszaki ellenőr bevonásával határozzák meg.

5.6. A számla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

5.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.8. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

5.9. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ára tekintettel jár el a 200.000 Ft – azaz kettőszázezer forint – feletti kifizetések tekintetében.

6) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. Vállalkozó a teljesítési határidő neki felróható késedelmes teljesítése esetére késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó szerződéses ellenérték 0,5%-a/nap. A késedelmi kötbér felső értékhatára egyenlő a meghiúsulási kötbér összegével.

Megrendelő a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

6.2. Vállalkozó a szerződés neki felróható meghiúsulásának esetére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

A meghiúsulási kötbér összege egyenlő a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ával.

Ajánlatkérő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó érdekkörében felmerülő meghiúsulási oknak tekinti, amennyiben nyertes ajánlattevő:

-a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, illetve amennyiben

-nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt összesen 30 munkanapot meghaladó késedelembe esik, továbbá

-amennyiben az aláírt szerződés alapján, a nyertes ajánlattevő által megfizetendő egyéb kötbérek összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét.

Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Ajánlatkérő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Megrendelő követelését. Amennyiben Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.

6.3. Amennyiben Vállalkozó él a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében és az ajánlattételi felhívásban biztosított lehetőséggel és a vállalkozói díj 5%-ának megfelelő előleg kifizetését kéri, úgy az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosítékot kell a Megrendelő részére bocsátania, mely érvényességét a szerződés teljesítéséig fenn kell tartania. Az előleg összege a végszámlából kerül levonásra.

6.4. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. §. (6) bekezdés szerint.

6.5. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.

6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint, alvállalkozóival kötött szerződéseiben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

7) Átadás-átvétel

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, szakhatósági, közműkezelők bevonásával.  A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. A teljesítési jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírása után a számla benyújtható, illetve benyújtása 15 napon belül kötelező.

- 7.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása műszaki ellenőre bevonásával.

- 7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

- 7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése után jogosult.

- 7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

8) Szavatosság

- 8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik.  Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

- 8.2. Vállalkozó felelős alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

- 8.3. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre Vállalkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

- 8.4. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban, szabványokban és más kivitelezéssel összefüggő előírásban foglalt feladatok elvégzése.

9) A Felek képviselete, kapcsolattartás

9.1. Megrendelő a kivitelezés ellenőrzésére, illetve a szolgáltatás minőségi és mennyiségi felülvizsgálatára műszaki ellenőrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendelő felé a szolgáltatás átvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai teljesítésigazolás kiállításával jelent egyet) kapcsolatosan.

Műszaki ellenőrre vonatkozó adatok:

Név:

Cím:

Telefon:

Fax:

E-mail:

9.2. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről:

Név:	Schmidt Norbert

Cím:	8060 Mór, Szent István tér 6.

Telefon:	22/407-125

Fax:	22/560-806

E-mail:	schmidtnorbert@mor.hu

A Vállalkozó teljesítés során érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselője:

Név:	[…]

Cím:	[…]

Telefon:	[…]

Fax:	[…]

E-mail:	[…]

A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

Név:	[…]

Cím:	[…]

Telefon: 	[…]

Fax:	[…]

E-mail:	[…]

9.3. A fenti személyek vagy adataik változásáról a Felek egymást írásban, előzetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a változást követően haladéktalanul kötelesek értesíteni.

9.4. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokat.

9.5. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján – kell eszközölni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették.

9.6. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

9.7. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

10) Felmondás, elállás

10.1. A Megrendelő – a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával azonnal hatállyal megszűntetheti a szerződést, ha a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha

- a Vállalkozó a munkát a 4.1. pontban meghatározott határidőt követő 15 napon belül nem kezdi el;

- a Vállalkozó a Szerződés mellékletét képező mindenkori, aktualizált műszaki ütemtervben foglalt bármely határidőhöz képest 30 napot meghaladó késedelembe esik;

- a Vállalkozó által foglalkoztatott munkavállalók nem rendelkeznek érvényes és hatályos munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel;

- a Vállalkozó ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó végelszámolását határozza el, avagy egyéb olyan körülmény merül fel a Vállalkozó érdekkörében, mely a Szerződés teljesítését meghiúsíthatja;

- a Vállalkozó átalakul, vagy tulajdonosai összetételében, vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Megrendelő megítélése szerint a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítését veszélyeztetik.

10.2. A Megrendelő a jelen Szerződést 15 napos határidővel, a Vállalkozóhoz intézett előzetes írásbeli értesítést követően felmondhatja, ha erre hatósági kényszer okot ad (így az építkezés hatóság részéről történő leállítása, amelynek oka a Megrendelő érdekkörén kívül merül fel).

10.3. A Vállalkozó jogosult a Szerződést 15 napos határidővel, a Megrendelőhöz címzett előzetes írásbeli értesítést követően felmondani, ha a Megrendelő a Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseinek betartásával készült, szabályosan kiállított, jogosan igényelt összegről szóló számlájának kiegyenlítésével a fizetési határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik.

10.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni.

10.5. A 10.1. pontban foglalt esetekben a Vállalkozó kártérítésre nem jogosult.

11) Egyéb rendelkezések

11.1. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják.

11.2. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy azzá válna, úgy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kötelesek ebben az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesítsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasági tartalmához legközelebb áll.

11.3. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső mű felett – a vállalkozói díj kifizetésével egyidejűleg – a Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, azzal, hogy korlátozás nélkül jogosult a mű átdolgozására, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében.

11.4. Felek a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.), A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.), Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11.5. Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés aláírásával, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja alvállalkozóját a vele kötendő szerződésben.

12) Jogviták eldöntése

12.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskörtől függően a Móri Városi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

- 12.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Szerződő Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

| ……………………………………… Mór Városi Önkormányzat (Megrendelő) | ……………………………………… (Vállalkozó) |
| --- | --- |
| P.H. | P.H. |
| Aláírás dátuma: 2013. …….……. napján | Aláírás dátuma: 2013. ……………... napján |

Ellenjegyzem:

………………………………………..

V. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Út-, és járda felújítási, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén vállalkozási szerződés keretében két részben.

- Árazandó költségvetés

- Tervek

Közös ajánlattétel esetén a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét).

Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni.

megfelelő aláhúzandó

Ajánlattevők, közös ajánlattevők töltik ki.

*A nyilatkozatot az ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek külön-külön önállóan kell megtenni!

Részenként külön-külön csatolandó. Ajánlattevőnek a nyilatkozatokat nemleges tartalommal is meg kell tennie.

Abban az esetben töltendő ki és csatolandó e nyilatkozat a kapacitást (erőforrást) nyújtó szervezet által cégszerűen aláírva, amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján ilyen szervezetet igénybe vesz, figyelemmel a Kbt. 55.§ (6) bekezdésére.

ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező erre vonatkozó nyilatkozatát => lásd követekező nyilatkozat

Kitöltendő, amennyiben Ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén. A felsorolás a tényleges tulajdonosok számának megfelelően módosítandó.

Csak akkor csatolandó, amennyiben Ajánlattevő szervezetet nem jegyzik szabályozott tőzsdén és a tulajdonosai között nincsen egyetlen olyan tulajdonos sem, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált tényleges tulajdonosnak minősülne.